IMMAAH

Анализ технического задания

Интернет-магазин на WordPress + WooCommerce

Бюджет клиента: 30 000 – 40 000 ₽  |  Стек: WordPress + WooCommerce

Май 2026

1. Резюме проекта

Клиент — ИП Цицкиева Х. М., бренд IMMAAH. Продаёт скатерти и плейсматы (планирует расширение ассортимента). Сейчас работает через Wildberries, нового сайта нет. Цель — запустить собственный интернет-магазин с продажами в розницу и оптом (B2B), принимать заявки и переводить трафик с Telegram на сайт.

Ключевые параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Бренд / ИП | IMMAAH / ИП Цицкиева Хатчат Магомедовна |
| ИНН / ОГРНИП | 060700271981 / 322060000000636 |
| Продукт на старте | 9 карточек товара (скатерти, два вида в разных размерах и цветах) |
| Стиль | Премиум, золото |
| Стек | WordPress + WooCommerce |
| Оплата | Онлайн (YooKassa), наличные, счёт для юрлиц |
| Доставка | Самовывоз, СДЭК, Почта России, Яндекс Доставка |
| Уведомления | Telegram + CRM |
| Особые требования | Честный знак (маркировка текстиля), B2B-заказы |

2. Вопросы к заказчику

Перед стартом разработки необходимо получить ответы на следующие вопросы. Без них невозможно точно оценить объём и приступить к реализации.

▸ Критично

Примеры сайтов (пункт 14 в брифе пустой) — Без примеров невозможно понять, что клиент подразумевает под «премиумом». Нужно 2–3 ссылки с комментарием: что именно нравится.

Домен: immaah_home.ru — ошибка в имени — В доменных именах нельзя использовать подчёркивание (_). Уточнить: immaah-home.ru, immaah.ru или другой вариант?

Онлайн-касса (54-ФЗ) — При приёме онлайн-платежей ИП обязан выдавать фискальный чек. Есть ли касса/ОФД или нужно включить в проект? YooKassa предлагает встроенное решение — обсудить с клиентом.

Ozon UDS — Подробности — в разделе 4. Уточнить: зарегистрированы ли на Ozon как продавец? Или под «Ozon UDS» имелась в виду просто выдача через ПВЗ Ozon?

▸ Важно

Личный кабинет покупателя — Клиент ответил «не знаю». Это влияет на объём: история заказов, сохранённые адреса, избранное — всё это отдельный модуль. Рекомендация: начать без ЛК, добавить позже.

CRM — какая именно? — Уведомления должны идти в CRM. Битрикс24 (есть бесплатный тариф), AmoCRM, Мой Склад или другая? Без ответа невозможно выбрать плагин.

B2B: оптовые цены — как работают? — Разная цена для физлиц и юрлиц? Минимальная партия? Нужна ли закрытая секция сайта для B2B-клиентов после регистрации?

Самовывоз — адрес? — WooCommerce нужен физический адрес для отображения покупателю.

▸ Желательно

Честный знак — Клиент указал маркировку. Уже зарегистрированы в системе «Честный знак»? Интеграция маркировки — сложный блок, может потребовать отдельного бюджета.

Блог / статьи — Нужен на старте или позже? Влияет на структуру меню и тему.

Фото для сайта — Есть только карточки товара. Нужны ли lifestyle-фото для главной страницы, баннеры? Или генерировать через ИИ?

3. Плагины: что нужно и сколько стоит

Ниже — полный список плагинов для реализации функционала из брифа. Цены указаны в рублях (актуальны на май 2026, могут меняться).

Бесплатные плагины

| Плагин | Назначение | Цена |
| --- | --- | --- |
| WooCommerce | Ядро магазина: каталог, корзина, заказы, оплата | Бесплатно |
| CDEK for WooCommerce | Официальный плагин СДЭК: расчёт стоимости, накладные | Бесплатно |
| YooKassa для WooCommerce | Официальный плагин ЮКасса: карты, СБП, ЮMoney | Бесплатно |
| Woo Telegram Bot | Уведомления о заказах в Telegram-чат | Бесплатно |
| User Role Editor | Роли доступа: админ / менеджер / склад | Бесплатно |
| Yoast SEO | SEO-оптимизация страниц | Бесплатно |
| WooCommerce PDF Invoices | Выставление счётов для B2B (базовая версия) | Бесплатно |
| Contact Form 7 | Форма обратной связи / заявки | Бесплатно |

Платные плагины

| Плагин / Услуга | Назначение | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Премиум-тема (Flatsome / Woodmart / Porto) | Готовая WooCommerce-тема с премиум-дизайном, конструктором страниц, поддержкой карточек товара, мобильной адаптацией | $59–$69 ≈ 5 500–6 500 ₽ разовый платёж |
| Яндекс Доставка for WooCommerce | Расчёт стоимости доставки Яндекс Доставки прямо в корзине, передача заказов в API Яндекса | 2 000–5 000 ₽/год |
| Почта России for WooCommerce | Расчёт тарифов Почты России, трекинг, генерация этикеток | 2 000–4 000 ₽/год |
| WooCommerce B2B (опт, если нужен ЛК) | Отдельные оптовые цены, минимальные заказы, скрытые разделы для B2B-клиентов. Нужен только если B2B — полноценный канал | $79–$149/год ≈ 7 500–14 000 ₽/год |
| Хостинг (год) | Рекомендуется: Beget, Timeweb или REG.RU — SSD-хостинг с PHP 8.x, SSL в комплекте, ≥ 2 ГБ RAM | 3 000–7 000 ₽/год |
| Домен .ru | Регистрация домена на 1 год | 300–900 ₽/год |

Итого по инфраструктуре

Минимальный набор (тема + хостинг + домен): ≈ 9 000–14 500 ₽  |  Полный набор (+ Яндекс Доставка, Почта России): ≈ 13 000–23 000 ₽

⚠  Все суммы — разовые или годовые лицензии. Стоимость разработки и настройки в эти цифры не входит.

4. Ozon UDS — важный момент

В брифе клиент указал «Ozon UDS» в списке способов доставки. Это требует отдельного пояснения, так как Ozon UDS — это не способ доставки для WooCommerce, а самостоятельная платформа для интернет-магазина.

Что такое Ozon UDS

Ozon UDS (запущен апрель 2026) — интеграция платформы лояльности UDS с логистикой Ozon Доставка. Фактически это отдельный интернет-магазин, который существует в виде:

Веб-сайта на платформе UDS

Telegram-бота

Мини-приложения в Max

Мобильного приложения UDS App

Ключевое отличие от доставки

Ozon UDS — это параллельный канал продаж, не метод доставки.

| Параметр | WooCommerce-сайт | Ozon UDS |
| --- | --- | --- |
| Что это | Ваш интернет-магазин на вашем домене | Отдельный магазин на платформе UDS |
| Доставка | СДЭК, Почта, Яндекс — любые | Только ПВЗ Ozon |
| Стоимость | Разработка + хостинг ~3-7 тыс./год | 4 000–10 400 ₽/мес (от 48 000 ₽/год) |
| Требование | Нет | Нужно быть продавцом на Ozon |
| Текущий статус | Клиент есть на WB — не требует Ozon | Нужна отдельная регистрация на Ozon |
| Управление | Полный контроль (ваш сервер и код) | Через кабинет UDS, ограниченный функционал |

Вывод и рекомендация

Для клиента на данном этапе Ozon UDS — избыточное решение по следующим причинам:

Клиент не зарегистрирован на Ozon (только Wildberries) — нужна отдельная регистрация как продавца

Ozon UDS стоит от 48 000 ₽/год, что превышает весь заявленный бюджет на разработку

Функционал (лояльность, Telegram-бот, каталог) полностью перекрывается WooCommerce-сайтом

Telegram-бот для уведомлений и продаж можно реализовать отдельно за малый бюджет

Необходимо уточнить у клиента: возможно, под «Ozon UDS» имелась в виду просто выдача заказов через ПВЗ Ozon — это реализуется через Яндекс Доставку или СДЭК, которые оба работают через ПВЗ Ozon в том числе.

5. Бюджет 30–40 тыс. ₽: реальная оценка

Клиент указал бюджет 30 000–40 000 ₽. Ниже — честная оценка того, что входит в этот бюджет, и что придётся либо отложить, либо пересмотреть.

Что реально сделать за 30–40 тыс. ₽

| Функция | Детали | Статус |
| --- | --- | --- |
| WordPress + WooCommerce | Установка, настройка, хостинг, домен | ✓ Входит |
| Премиум-тема | Готовая тема (Flatsome/Woodmart), настройка под Gold | ✓ Входит |
| Каталог товаров | 9 карточек с вариантами (размер, цвет, материал) | ✓ Входит |
| Оплата: YooKassa | Карты, СБП, ЮMoney (плагин бесплатный) | ✓ Входит |
| Доставка: СДЭК | Расчёт стоимости, официальный плагин (бесплатный) | ✓ Входит |
| Telegram-уведомления | Бот для уведомлений о новых заказах | ✓ Входит |
| Базовые страницы | Главная, каталог, товар, корзина, доставка, контакты | ✓ Входит |
| Гостевой заказ | Покупка без регистрации | ✓ Входит |
| Роли: склад / менеджер | Разграничение прав в админке | ✓ Входит |
| Счёт для юрлиц (PDF) | Базовый плагин счетов (бесплатный) | ✓ Входит |

Что НЕ входит в бюджет 30–40 тыс. ₽

| Функция | Причина | Статус |
| --- | --- | --- |
| Яндекс Доставка | Платный плагин + настройка API — 4 000–8 000 ₽ | ✗ Вне бюджета |
| Почта России | Платный плагин — 2 000–4 000 ₽ | ✗ Вне бюджета |
| Полный B2B-кабинет | Скрытые оптовые цены, отдельные аккаунты — +7 500–14 000 ₽ | ✗ Вне бюджета |
| Честный знак | Интеграция маркировки — отдельный сложный проект | ✗ Вне бюджета |
| CRM-интеграция | AmoCRM / Битрикс24 — зависит от выбора CRM | ? Уточнить |
| Кастомный дизайн | Дизайн с нуля в Figma + вёрстка — +20 000–50 000 ₽ | ✗ Вне бюджета |
| Личный кабинет | История заказов, избранное — +8 000–15 000 ₽ | → Позже |
| Ozon UDS | 48 000 ₽/год только за подписку — см. раздел 4 | ✗ Нецелесообразно |

Распределение бюджета 35 тыс. ₽ (средняя точка)

| Статья расходов | Сумма |
| --- | --- |
| Хостинг + домен (год) | 4 000 ₽ |
| Премиум-тема | 6 000 ₽ |
| Установка, настройка, плагины | 8 000 ₽ |
| Каталог: 9 карточек + варианты | 5 000 ₽ |
| Интеграции (YooKassa, СДЭК, TG) | 6 000 ₽ |
| Страницы + контент | 4 000 ₽ |
| Тестирование и запуск | 3 000 ₽ |
| Резерв на правки | 3 000 ₽ |
| Итого | ≈ 39 000 ₽ |

Сроки разработки (6–10 часов/день)

| День | Задачи |
| --- | --- |
| 1–2 | Настройка хостинга, домена, WordPress. Выбор и установка темы |
| 3–5 | Настройка WooCommerce, каталог, карточки товара (9 шт.), варианты |
| 6–7 | Интеграция YooKassa, СДЭК, Telegram-уведомления |
| 8–9 | Наполнение страниц (доставка, контакты, о компании), юридические тексты |
| 10 | Тестирование заказов, оплат, доставки, кросс-браузерная проверка |
| 11–12 | Правки по итогам тестирования, обучение клиента, запуск |

Итого MVP: 10–12 рабочих дней. Полный функционал (Яндекс Доставка, B2B, CRM): +5–8 дней.

Рекомендация: стартовать с MVP (всё из колонки «✓ Входит»), запустить и получить первые заказы. После — поэтапно добавлять Яндекс Доставку, B2B-кабинет и CRM по мере роста. Это позволит уложиться в бюджет 30–40 тыс. ₽ и не затягивать запуск.